**PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC**

**Tuần 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên | Công việc | Kết quả |
| Võ Đỗ Thi Nhân | Thảo luận về đề tài, các công nghệ sử dụng, khả năng thành công khi làm đề tài | Front-end: Bootstrap 5  Back-end: Spring MVC  Database: Firebase |
| Bùi Văn Nhất |
| Phạm Nguyên Nghĩa |
| Phạm Văn Hà |
| Huỳnh Kỳ Vượng Quốc |

**Tuần 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên | Công việc | Kết quả |
| Võ Đỗ Thi Nhân | Hiện thực Music visualizer | Hoàn thành |
| Bùi Văn Nhất | Tìm hiểu về Spring MVC | Hoàn thành |
| Phạm Nguyên Nghĩa | Viết SRS cho use case “**Thêm nhạc**” | Hoàn thành |
| Phạm Văn Hà | Viết SRS cho use case “**Đăng nhập**” | Hoàn thành |
| Huỳnh Kỳ Vượng Quốc | Viết SRS cho use case “**Chơi nhạc**” | Hoàn thành |

Ghi chú:

* Thời gian hoàn thành: 0:00 12/4/2022
* Phần tìm hiểu Spring MVC cần kỹ lưỡng, khi trình bày cần trực quan, đầy đủ về kỹ thuật và hướng đi trong tương lai, cần phải có slide (demo nếu được)
* Các tài liệu SRS làm như file mẫu của thầy, chỉ làm các mục trong chức năng của mình, phần giao diện mỗi người tự thiết kế cho chức năng của mình
* Tài liệu viết trên word, chữ Arial, cỡ 13, cách 1.5 line

Nhóm sẽ tập trung làm 3 chức năng trước, tài liệu và các chức năng khác sẽ bổ sung sau

**Tuần 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên | Công việc | Kết quả |
| Võ Đỗ Thi Nhân | Thiết kế Database, tổng hợp tài liệu | Hoàn thành |
| Bùi Văn Nhất | Trình bày Spring MVC | Hoàn thành |
| Phạm Nguyên Nghĩa | Viết Detail cho use case “**Thêm nhạc**” | Đang thực hiện |
| Phạm Văn Hà | Viết Detail cho use case “**Đăng nhập**” | Đang thực hiện |
| Huỳnh Kỳ Vượng Quốc | Viết Detail cho use case “**Chơi nhạc**” | Đang thực hiện |

**Tuần 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên | Công việc | Kết quả |
| Võ Đỗ Thi Nhân | Tổng hợp tài liệu |  |
| Bùi Văn Nhất | Thiết kế giao diện cho trang quản trị |  |
| Phạm Nguyên Nghĩa | Thiết kế giao diện cho trang chính |  |
| Phạm Văn Hà |  |  |
| Huỳnh Kỳ Vượng Quốc | Thiết kế trình chơi nhạc |  |

**Tuần 7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên | Công việc | Kết quả |
| Võ Đỗ Thi Nhân | Thiết kế Audio player |  |
| Bùi Văn Nhất | Thiết kế giao diện cho chức năng Đăng nhập, Đăng ký, Quên mật khẩu |  |
| Phạm Nguyên Nghĩa | Thiết kế giao diện cho trang chính |  |
| Phạm Văn Hà |  |  |
| Huỳnh Kỳ Vượng Quốc | Thiết kế trình chơi nhạc |  |

**Tuần 8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên | Công việc | Kết quả |
| Võ Đỗ Thi Nhân | Tổng hợp tài liệu |  |
| Bùi Văn Nhất | Thiết kế giao diện cho trang quản trị |  |
| Phạm Nguyên Nghĩa | Thiết kế giao diện cho trang chính |  |
| Phạm Văn Hà |  |  |
| Huỳnh Kỳ Vượng Quốc | Thiết kế trình chơi nhạc |  |